Plan testiranja i testni scenariji

Projekt NSCP

Implementacija pilot projekta i produkcijskog rješenje za NSCP

Radna verzija 0.1

Autori dokumenta

| Ime i prezime | Organizacija |
| --- | --- |
| Ivan Tomić |  |

Povijest izmjena

| Verzija | Datum | Sažetak izmjena | Autor izmjena |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 28.12.2025. | Inicijalna verzija |  |

Prihvaćanje dokumenta

| Ime i prezime | Funkcija | Organizacija | Datum | Potpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Distribucijska lista

| Ime i prezime | Organizacija |
| --- | --- |

Popis korištenih kratica

| Kratica | Naziv |
| --- | --- |

Sadržaj

1	Uvod	1

1.1	Svrha dokumenta	1

1.2	Izmjene dokumenta	1

1.3	Popis priloga	1

2	Metodologija testiranja	1

2.1	Testna metodologija – opći pristup	1

2.2	Hijerarhija testnih artefakata	1

2.2.1	Business Scenario (BS)	1

2.2.2	Test Case (TC)	1

2.2.3	Test Step	2

2.2.4	Expected Result (ER)	2

2.2.5	Alternative / Exception Test Case	2

2.3	Dizajn testnih slučajeva	2

2.4	Kriteriji uspješnosti testa	2

2.5	Upravljanje alternativnim i iznimnim tokovima	2

2.6	Matrica sljedivosti testova	3

2.7	Tablica pojmova	3

3	BS-6.1 Poslovni scenarij – Cestovna kontrola i dohvat eFTI podataka	1

3.1	Opći opis testnog scenarija	1

3.2	Preduvjeti	1

3.3	Testni podaci (primjeri)	1

3.4	Testni slučajevi – Autentikacija i sesija	2

3.4.1	TC-6.1-xx – Uspješna autentikacija korisnika	2

3.4.2	TC-6.1-xx – Neuspješna autentikacija: pogrešno korisničko ime i/ili lozinka	2

3.4.3	TC-6.1-xx – Validacija praznih polja pri prijavi	3

3.4.4	TC-6.1-XX – Validacija formata korisničkog imena i/ili lozinke	3

3.4.5	TC-6.1-XX – Prikaz poruke o grešci pri neuspješnoj autentikaciji	4

3.4.6	TC-6.1-XX – Istek korisničke sesije	4

3.4.7	TC-6.1-XX – Odjava korisnika (logout) i povratak na prijavu	5

3.5	Testni slučajevi – Unos i validacija UIL-a	5

3.5.1	TC-6.1- xx – Uspješan unos UIL-a ispravnog formata	5

3.5.2	TC-6.1-XX – Neispravan format UIL-a	6

3.5.3	TC-6.1-XX – Prazno polje za unos UIL-a	6

3.5.4	TC-6.1-XX – Validacija: nedozvoljeni znakovi / predugačak unos UIL-a	7

3.5.5	TC-6.1-XX – Ponašanje aplikacije kod ponovljenog klika "Pretraži" (debounce / dvostruki zahtjev)	7

3.6	Testni slučajevi – Razrješenje identifikatora i dohvat podataka	8

3.6.1	TC-6.1-XX – Razrješenje UIL-a u lokalnom ROI-u	8

3.6.2	TC-6.1-XX – Prekogranično razrješenje UIL-a putem G2G	8

3.6.3	TC-6.1-XX – UIL ne postoji u sustavu	9

3.6.4	TC-6.1-xx – Dataset nije aktivan	9

3.6.5	TC-6.1-XX – Dataset nije aktivan	9

3.6.6	TC-6.1-XX – Greška prilikom dohvaćanja dataset-a	10

3.6.7	TC-6.1-XX – Timeout ili nedostupnost eFTI platforme	10

3.6.8	TC-6.1-XX – Djelomični odgovor / više pogodaka (ako je primjenjivo kod upita koji vraća listu)	11

3.7	Prikaz zahtjeva i rezultata zahtjeva	11

3.7.1	TC-6.1-XX – Prikaz liste zahtjeva i dodavanje novog zahtjeva kao novog retka	11

3.7.2	TC-6.1-XX – Prikaz statičnih informacija zahtjeva i njihov kontinuitet kroz promjene statusa	12

3.7.3	TC-6.1-XX – Prikaz životnog ciklusa statusa zahtjeva (obrada, uspjeh, neuspjeh)	12

3.7.4	TC-6.1-XX – Prikaz i dostupnost akcija ovisno o statusu zahtjeva	13

3.7.5	TC-6.1-XX – Refresh ekrana zahtjeva i konzistentnost prikaza	13

3.7.6	TC-6.1-XX – Prikaz rezultata po završetku zahtjeva	14

3.7.7	TC-6.1-XX – Nova pretraga nakon završetka zahtjeva	14

3.8	Testni slučajevi – Prikaz i provjera podataka	15

3.8.1	TC-6.1-XX – Prikaz dohvaćenog dataset-a (osnovni prikaz)	15

3.8.2	TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: podaci o pošiljci / prijevozu	15

3.8.3	TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: sudionici prijevoza	16

3.8.4	TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: relacija / mjesta utovara i istovara	16

3.8.5	TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: podaci o vozilu i prikolici	16

3.8.6	TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: podaci o robi	17

3.8.7	TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: dokumenti i reference	17

3.8.8	TC-6.1-XX – Ponašanje prikaza kod nedostajućih XML polja	18

3.8.9	TC-6.1-XX – Formatiranje prikaza podataka	18

3.8.10	TC-6.1-XX – Validacija naziva polja i etiketa	19

3.9	Testni slučajevi – Pravila korištenja i navigacija (UI/UX)	20

3.9.1	TC-6.1-XX – Ponašanje gumba “Natrag” u aplikaciji (povrat na pretragu)	20

3.9.2	TC-6.1-XX – Web preglednik navigacija: Back (preglednik)	20

3.9.3	TC-6.1-XX – Web preglednik navigacija: Refresh (F5)	20

3.9.4	TC-6.1-XX – Otvaranje aplikacije u novoj kartici / dupliciranje sesije (ako je relevantno)	20

3.9.5	TC-6.1-XX – Ponašanje nakon zatvaranja preglednika i ponovnog otvaranja (sesija / prijava)	20

3.10	Testni slučajevi – Evidentiranje i završetak	20

3.10.1	TC-6.1-XX – Evidentiranje pristupa (audit): uspješan dohvat	20

3.10.2	TC-6.1-XX – Evidentiranje pristupa (audit): neuspješan dohvat / greška	20

3.10.3	TC-6.1-XX – Evidentiranje: pokušaj pristupa bez ovlasti (rola/subset ograničenje)	20

3.10.4	TC-6.1-14 – Evidentiranje pristupa i dohvaćanja podataka	20

4	PRILOG A – Poslovna pravila	1

4.1	Poslovna pravila za razrješenje identifikatora i dohvat podataka	3

4.1.1	RESOLVE-01	3

4.1.2	PR-RESOLVE-02	3

4.1.3	PR-RESOLVE-03	3

4.1.4	PR-RESOLVE-04	3

4.1.5	PR-RESOLVE-05	3

4.1.6	PR-RESOLVE-06	3

4.1.7	PR-RESOLVE-07	3

4.2	Pravila prikaza zahtjeva i rezultata zahtjeva	3

4.2.1	PR-REQ-01	3

4.2.2	PR-REQ-02	3

4.2.3	PR-REQ-03	3

4.2.4	PR-REQ-04	3

4.2.5	PR-REQ-05	3

4.2.6	PR-REQ-06	3

4.2.7	PR-REQ-07	4

4.2.8	PR-REQ-08	4

4.2.9	PR-REQ-09	4

4.2.10	PR-REQ-10	4

4.2.11	PR-REQ-11	4

4.2.12	PR-REQ-12	4

4.2.13	PR-REQ-13	4

4.2.14	PR-MSG-01	4

4.3	Pravila mapiranja XML podataka na korisnički prikaz	4

4.3.1	PR-XML-01 – Jednoznačno mapiranje	4

4.3.2	PR-XML-02 – Bez generiranja podataka	4

4.3.3	PR-XML-03 – Razdvajanje podataka i prikaza	5

4.3.4	PR-XML-04 – Grupiranje po poslovnim cjelinama	5

4.3.5	PR-XML-05 – Redoslijed sekcija	5

4.3.6	PR-XML-06 – Sudionici prijevoza	5

4.3.7	PR-XML-07 – Relacija prijevoza	5

4.3.8	PR-XML-08 – Vozilo i oprema	5

4.3.9	PR-XML-09 – Roba	5

4.3.10	PR-XML-10 – Opasan teret	5

4.3.11	PR-XML-11 – Dokumenti i napomene	5

4.3.12	PR-XML-12 – Nedostajući podaci	5

4.3.13	PR-XML-13 – Nema gubitka podataka	5

# Uvod

## Svrha dokumenta

Ovaj dokument definira plan testiranja NSCP eFTI pilot sustava kroz poslovne scenarije. Testiranje je organizirano tako da se svaki poslovni scenarij provodi kroz više testnih scenarija (pozitivne, negativne i rubne slučajeve) kako bi se potvrdilo očekivano ponašanje sustava u različitim okolnostima. Dokument je namijenjen razumijevanju testne logike na poslovnoj i funkcionalnoj razini, neovisno o konkretnoj implementaciji ili pojedinačnim tehničkim testnim skriptama.

## Izmjene dokumenta

## Popis priloga

# Metodologija testiranja

Testiranje se temelji na poslovnim scenarijima definiranim u analizi eFTI pilota. Za svaki poslovni scenarij identificiraju se tipične situacije iz stvarne prakse te se nad njima provodi niz testnih scenarija. Svaki testni scenarij opisuje varijaciju istog poslovnog toka, s ciljem provjere ispravnog dohvata podataka, obrade iznimki, interoperabilnosti i korisničkog iskustva.

## Testna metodologija – opći pristup

Testiranje u okviru projekta NSCP provodi se prema standardima ISTQB i ISO/IEC 29119, uz prilagodbu složenom integracijskom i regulatornom kontekstu eFTI sustava.

Cilj metodologije je osigurati da:

- poslovni scenariji definirani u projektnoj dokumentaciji budu ispravno implementirani,

- arhitekturalne komponente i njihove međuovisnosti funkcioniraju sukladno propisima,

- sustav ispravno reagira na pozitivne, alternativne i iznimne tokove,

- testni artefakti budu mjerljivi, ponovljivi i revizijski prihvatljivi.

Testiranje je strukturirano hijerarhijski, od poslovnog konteksta prema izvršivim testnim slučajevima.

## Hijerarhija testnih artefakata

Testni artefakti definirani su u sljedećoj hijerarhiji:

### Business Scenario (BS)

Opisuje poslovni proces ili situaciju iz stvarnog svijeta (npr. cestovna kontrola).

Izvor: poslovna i regulatorna dokumentacija.

### Test Case (TC)

Izvršivi testni slučaj s jasno definiranim:

- preduvjetima,

- koracima,

- očekivanim rezultatima,

- jednoznačnim ishodom (Pass/Fail).

### Test Step

Pojedinačna akcija korisnika ili sustava unutar testnog slučaja.

### Expected Result (ER)

Očekivano ponašanje sustava nakon izvršenja testnog koraka.

### Alternative / Exception Test Case

Posebni testni slučajevi koji pokrivaju alternativne tokove ili iznimne situacije.

## Dizajn testnih slučajeva

Testni slučajevi dizajnirani su prema sljedećim načelima:

- Jedan testni slučaj ima jedan primarni ishod.

- Pozitivni i negativni tokovi koji imaju različite ishode modeliraju se kao zasebni testni slučajevi.

- Sitne varijacije validacije korisničkog unosa mogu biti opisane unutar istog testnog slučaja.

- Testni slučajevi ne dupliciraju tehničke detalje koji su već pokriveni komponentnim ili integracijskim testovima.

## Kriteriji uspješnosti testa

Testni slučaj smatra se uspješnim (Pass) ako:

- svi testni koraci budu izvršeni,

- svi očekivani rezultati budu ostvareni,

- nema neočekivanih grešaka ili odstupanja.

Testni slučaj smatra se neuspješnim (Fail) ako:

- barem jedan očekivani rezultat nije ostvaren,

- sustav pokaže nepredviđeno ponašanje.

## Upravljanje alternativnim i iznimnim tokovima

Alternativni i iznimni tokovi:

- koji imaju različite poslovne ili tehničke ishode,

- ili uključuju različite komponente sustava,

modeliraju se kao zasebni testni slučajevi.

Manje varijacije korisničkog unosa mogu se opisati unutar istog testnog slučaja.

## Matrica sljedivosti testova

Svaki testni slučaj može se povezati s:

- poslovnim scenarijem (BS),

- testnim scenarijem (TS),

- regulatornim ili funkcionalnim zahtjevom.

Time se osigurava:

- potpuna sljedivost,

- pregled pokrivenosti,

- revizijska prihvatljivost.

## Tablica pojmova

| Pojam | Kratica | Opis |
| --- | --- | --- |
| Business Scenario | BS | Poslovni proces ili situacija iz stvarnog svijeta |
| Test Scenario | TS | Cjeloviti testni scenarij |
| Test Case | TC | Izvršivi testni slučaj s koracima i očekivanim rezultatima |
| Test Step | – | Pojedinačna akcija u testnom slučaju |
| Expected Result | ER | Očekivano ponašanje sustava po koraku |
| Alternative Flow | AF | Varijacija toka s istim ciljem |
| Exception Case | EC | Testni slučaj za iznimne situacije |
| Pass / Fail | – | Ishod izvršenja testnog slučaja |
| Matrica sljedivosti testova | – | Povezivanje testova s poslovnim i regulatornim zahtjevima |

# BS-6.1 Poslovni scenarij – Cestovna kontrola i dohvat eFTI podataka

## Opći opis testnog scenarija

Svrha:
Provesti end-to-end test koji u potpunosti prati poslovni scenarij BS-6.1 (cestovna kontrola) i potvrđuje da sustav omogućuje ovlaštenom korisniku dohvat i pregled eFTI/eCMR podataka korištenjem propisanih arhitekturalnih i tehničkih komponenti.

Opseg:

- autentikacija i autorizacija korisnika

- unos i validacija identifikatora (UIL)

- razrješenje identifikatora (lokalno i prekogranično)

- dohvat eFTI/eCMR podataka s platforme

- prikaz podataka korisniku

- rukovanje alternativnim i iznimnim tokovima

Uključene komponente:

- Korisnička aplikacija (UI)

- AAP (autentikacija i autorizacija)

- Gate / orkestracijska logika

- ROI (Registar identifikatora)

- eFTI platforma

- G2G komunikacija (ako je primjenjivo)

## Preduvjeti

- Postoji registriran korisnik s ulogom ROAD_CONTROL_OFFICER

- Sustav NSCP je operativan

- ROI sadrži barem jedan aktivni zapis s važećim UIL-om

- Dostupan je barem jedan dataset:

  - lokalni (razrješiv unutar nacionalnog ROI-a)

  - udaljeni (razrješiv putem G2G komunikacije)

## Testni podaci (primjeri)

Korisnički računi

- Ispravni korisnik korisnik

- Neispravni korisnik

Identifikatori

- Važeći lokalni UIL

- Važeći udaljeni UIL

- Nevažeći / nepostojeći UIL

- UIL neispravnog formata

## Testni slučajevi – Autentikacija i sesija

### TC-6.1-xx – Uspješna autentikacija korisnika

Svrha

Provjeriti da se ovlašteni korisnik može uspješno autentificirati u aplikaciju i započeti korištenje sustava.

Preduvjeti

- Korisnik ima važeće korisničko ime i lozinku

- Korisnik nije prethodno prijavljen u aplikaciju

Koraci

1. Korisnik otvara korisničku aplikaciju

2. Sustav prikazuje ekran za prijavu

3. Korisnik unosi ispravno korisničko ime i lozinku

4. Korisnik potvrđuje prijavu

Očekivani rezultat

- Autentikacija je uspješna

- Korisnik je preusmjeren na ekran za pretragu

- Uloga korisnika je učitana i primijenjena

### TC-6.1-xx – Neuspješna autentikacija: pogrešno korisničko ime i/ili lozinka

Svrha

Provjeriti da sustav ispravno odbija autentikaciju kada korisnik unese neispravno korisničko ime i/ili lozinku.

Preduvjeti

- Korisnik se nalazi na ekranu za prijavu

- Korisnik nije prethodno prijavljen u aplikaciju

Koraci

1. Korisnik unosi neispravno korisničko ime i/ili pogrešnu lozinku

2. Korisnik potvrđuje prijavu

Očekivani rezultat

- Sustav odbija autentikaciju

- Prikazuje se poruka o neispravnim korisničkim podacima

- Korisnik ostaje na ekranu za prijavu

- Ne uspostavlja se korisnička sesija

### TC-6.1-xx – Validacija praznih polja pri prijavi

Svrha

Provjeriti da sustav ispravno validira obavezna polja na ekranu za prijavu i sprječava slanje zahtjeva s nepotpunim podacima.

Preduvjeti

- Korisnik se nalazi na ekranu za prijavu

- Korisnik nije prethodno prijavljen u aplikaciju

Koraci

1. Korisnik ne unosi korisničko ime i/ili lozinku

2. Korisnik odabire opciju "Prijava"

Očekivani rezultat

- Sustav prikazuje poruke o obveznim poljima

- Autentikacija se ne pokreće

- Zahtjev se ne šalje prema AAP-u

- Korisnik ostaje na ekranu za prijavu

### TC-6.1-XX – Validacija formata korisničkog imena i/ili lozinke

Svrha

Provjeriti da sustav validira format korisničkog imena i/ili lozinke prije slanja zahtjeva za autentikaciju.

Preduvjeti

- Korisnik se nalazi na ekranu za prijavu

- Korisnik nije prethodno prijavljen u aplikaciju

Koraci

1. Korisnik unosi korisničko ime i/ili lozinku u formatu koji nije dopušten

2. Korisnik odabire opciju "Prijava"

Očekivani rezultat

- Sustav prepoznaje neispravan format unosa

- Sustav prikazuje poruku o neispravnom formatu unosa

- Autentikacija se ne pokreće

- Zahtjev se ne šalje prema AAP-u

- Korisnik ostaje na ekranu za prijavu

Referenca na poslovna pravila

PR-LOGIN-XX (Pravila formata unosa)

### TC-6.1-XX – Prikaz poruke o grešci pri neuspješnoj autentikaciji

Svrha

Provjeriti da se korisniku prikazuje jasna i razumljiva poruka o grešci kada autentikacija ne uspije.

Preduvjeti

- Korisnik se nalazi na ekranu za prijavu

- Korisnik unosi vjerodajnice koje dovode do neuspješne autentikacije

KORACI

1. Korisnik unosi korisničko ime i/ili lozinku koji nisu ispravni

2. Korisnik odabire opciju "Prijava"

Očekivani rezultat

- Sustav odbija autentikaciju

- Sustav prikazuje poruku o grešci

- Poruka je razumljiva korisniku i ne otkriva tehničke ili sigurnosne detalje

- Korisnik ostaje na ekranu za prijavu

REFERENCA NA POSLOVNA PRAVILA

- PR-LOGIN-XX (Pravila prikaza poruka o grešci)

### TC-6.1-XX – Istek korisničke sesije

Svrha

Provjeriti da sustav ispravno reagira na istek korisničke sesije i onemogućava daljnje korištenje aplikacije bez ponovne prijave.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik ima aktivnu korisničku sesiju

Koraci

1. Korisnička sesija istekne (istek vremena neaktivnosti ili definirano trajanje sesije)

2. Korisnik pokuša izvršiti bilo koju radnju u aplikaciji

Očekivani rezultat

- Sustav prepoznaje istek korisničke sesije

- Sustav onemogućava izvršenje tražene radnje

- Sustav prikazuje poruku o isteku korisničke sesije

- Sustav preusmjerava korisnika na ekran za prijavu

- Za nastavak rada potrebna je ponovna prijava

Referenca na poslovna pravila

- PR-SESSION-01 (Prikaz poruke o isteku korisničke sesije)

### TC-6.1-XX – Odjava korisnika (logout) i povratak na prijavu

Svrha

Provjeriti da se korisnik može ispravno odjaviti iz aplikacije te da se nakon odjave onemogući daljnji pristup aplikaciji bez ponovne prijave.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik se nalazi unutar aplikacije

Koraci

1. Korisnik odabire opciju "Odjava" u korisničkom sučelju

2. Sustav izvršava postupak odjave korisnika

3. Sustav prikazuje ekran za prijavu

OČEKIVANI REZULTAT

- Korisnička sesija je završena

- Prikazuje se ekran za prijavu

- Prethodno dohvaćeni podaci više nisu dostupni

- Za nastavak rada potrebna je ponovna prijava

## Testni slučajevi – Unos i validacija UIL-a

### TC-6.1- xx – Uspješan unos UIL-a ispravnog formata

Svrha

Provjeriti da aplikacija prihvaća unos UIL-a ispravnog formata i pokreće obradu zahtjeva za pretragu.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik se nalazi na ekranu za unos UIL-a

Koraci

1. Korisnik unosi važeći UIL u polje za unos

2. Korisnik odabire opciju "Pretraži"

Očekivani rezultat

Sustav prihvaća uneseni UIL

Sustav pokreće obradu zahtjeva za pretragu

Korisniku se prikazuje status obrade zahtjeva

Referenca na poslovna pravila

- PR-UIL-01 (Pravila formata i prihvata UIL-a)

- PR-UIL-05 (Prikaz statusa obrade zahtjeva)

### TC-6.1-XX – Neispravan format UIL-a

Svrha

Provjeriti da aplikacija prepoznaje UIL koji nije u dopuštenom formatu i sprječava pokretanje pretrage.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik se nalazi na ekranu za unos UIL-a

Koraci

1. Korisnik unosi UIL koji nije u dopuštenom formatu

2. Korisnik odabire opciju "Pretraži"

Očekivani rezultat

- Sustav prepoznaje neispravan format UIL-a

- Sustav prikazuje poruku o neispravnom formatu unosa

- Obrada pretrage se ne pokreće

- Zahtjev se ne šalje prema sustavu za razrješenje i dohvat podataka

Referenca na poslovna pravila

- PR-UIL-01 (Pravila formata i prihvata UIL-a)

- PR-MSG-01 (Pravila prikaza poruka korisniku)

### TC-6.1-XX – Prazno polje za unos UIL-a

Svrha

Provjeriti da aplikacija validira obavezno polje za unos UIL-a i sprječava pokretanje pretrage bez unosa.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik se nalazi na ekranu za unos UIL-a

Koraci

1. Korisnik ne unosi UIL u polje za unos

2. Korisnik odabire opciju "Pretraži"

Očekivani rezultat

- Sustav prikazuje poruku da je unos UIL-a obavezan

- Obrada pretrage se ne pokreće

- Zahtjev se ne šalje prema sustavu za razrješenje i dohvat podataka

- Korisnik ostaje na ekranu za unos UIL-a

Referenca na poslovna pravila

- PR-UIL-02 (Pravila obaveznih polja za unos UIL-a)

- PR-MSG-01 (Pravila prikaza poruka korisniku)

### TC-6.1-XX – Validacija: nedozvoljeni znakovi / predugačak unos UIL-a

Svrha

Provjeriti da aplikacija odbija UIL unos koji sadrži nedozvoljene znakove ili prelazi dopuštenu duljinu te sprječava pokretanje pretrage.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik se nalazi na ekranu za unos UIL-a

Koraci

1. Korisnik unosi UIL koji sadrži nedozvoljene znakove i/ili prelazi dopuštenu duljinu

2. Korisnik odabire opciju "Pretraži"

Očekivani rezultat

- Sustav prepoznaje nedozvoljen unos (znakovi i/ili duljina)

- Sustav prikazuje poruku o neispravnom unosu

- Obrada pretrage se ne pokreće

- Zahtjev se ne šalje prema sustavu za razrješenje i dohvat podataka

Referenca na poslovna pravila

- PR-UIL-03 (Pravila dozvoljenih znakova i maksimalne duljine UIL-a)

- PR-MSG-01 (Pravila prikaza poruka korisniku)

### TC-6.1-XX – Ponašanje aplikacije kod ponovljenog klika "Pretraži" (debounce / dvostruki zahtjev)

Svrha

Provjeriti da aplikacija sprječava slanje višestrukih zahtjeva za pretragu pri ponovljenom kliku na opciju "Pretraži".

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik se nalazi na ekranu za unos UIL-a

- Korisnik je unio važeći UIL

Koraci

1. Korisnik odabire opciju "Pretraži"

2. Korisnik ponovno odabire opciju "Pretraži" prije završetka obrade prvog zahtjeva

Očekivani rezultat

- Sustav prihvaća i obrađuje samo jedan zahtjev za pretragu

- Sustav sprječava slanje duplikat zahtjeva

- Korisniku se prikazuje status obrade zahtjeva bez prikaza greške zbog ponavljanja akcije

Referenca na poslovna pravila

- PR-UIL-04 (Sprječavanje duplikat zahtjeva pri pretrazi)

- PR-UIL-05 (Prikaz statusa obrade zahtjeva)

## Testni slučajevi – Razrješenje identifikatora i dohvat podataka

### TC-6.1-XX – Razrješenje UIL-a u lokalnom ROI-u

Svrha

Provjeriti da sustav ispravno razrješava UIL koji postoji u lokalnom ROI-u

i dohvaća pripadajući dataset s lokalne eFTI platforme.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik je unio sintaktički ispravan UIL

- UIL postoji u lokalnom ROI-u i označen je kao aktivan

Koraci

1. Sustav provjerava lokalni ROI

2. Sustav pronalazi UIL i utvrđuje da je aktivan

3. Sustav dohvaća dataset s lokalne eFTI platforme

Očekivani rezultat

- Dataset je uspješno dohvaćen

- Dataset je spreman za daljnju obradu i prikaz

Referenca na poslovna pravila

- PR-RESOLVE-01

### TC-6.1-XX – Prekogranično razrješenje UIL-a putem G2G

Svrha

Provjeriti da sustav ispravno pokreće prekogranično razrješenje UIL-a

kada UIL ne postoji u lokalnom ROI-u te dohvaća dataset s udaljene platforme.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik je unio sintaktički ispravan UIL

- UIL ne postoji u lokalnom ROI-u

- UIL postoji u ROI-u druge države članice

Koraci

1. Sustav utvrđuje da lokalni ROI ne sadrži uneseni UIL

2. Sustav pokreće G2G pretragu

3. Udaljeni gate vraća podatke o datasetu

4. Sustav dohvaća dataset s udaljene eFTI platforme

Očekivani rezultat

- Dataset je uspješno dohvaćen

- Dataset je spreman za daljnju obradu i prikaz

Referenca na poslovna pravila

- PR-RESOLVE-02

### TC-6.1-XX – UIL ne postoji u sustavu

SVRHA

Provjeriti da sustav ispravno reagira kada uneseni UIL ne postoji

ni u lokalnom ROI-u ni putem prekogranične pretrage.

PREDUVJETI

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik je unio sintaktički ispravan UIL

- UIL ne postoji ni u jednom dostupnom ROI-u

KORACI

1. Sustav ne pronalazi UIL u lokalnom ROI-u

2. Sustav ne pronalazi UIL putem G2G pretrage

OČEKIVANI REZULTAT

- Sustav prikazuje poruku da podaci nisu pronađeni

- Ne prikazuju se detalji dataset-a

REFERENCA NA POSLOVNA PRAVILA

- PR-RESOLVE-03

- PR-MSG-01

### TC-6.1-xx – Dataset nije aktivan

- ROI vraća status dataset-a „inactive“

Očekivani rezultat:

- Sustav ne dohvaća dataset

- Prikazuje se poruka o nedostupnosti podataka

### TC-6.1-XX – Dataset nije aktivan

Svrha

Provjeriti da sustav ne dohvaća dataset koji je označen kao neaktivan

i da korisniku prikazuje odgovarajuću poruku.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik je unio sintaktički ispravan UIL

- UIL postoji u ROI-u, ali dataset ima status "inactive"

Koraci

1. ROI vraća status dataset-a kao neaktivan

Očekivani rezultat

- Sustav ne dohvaća dataset

- Sustav prikazuje poruku o nedostupnosti podataka

Referenca na poslovna pravila

- PR-RESOLVE-04

- PR-MSG-01

### TC-6.1-XX – Greška prilikom dohvaćanja dataset-a

SVRHA

Provjeriti da sustav ispravno reagira kada dođe do greške pri dohvaćanju

dataset-a s eFTI platforme.

PREDUVJETI

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Sustav pokušava dohvatiti dataset s eFTI platforme

KORACI

1. eFTI platforma vraća grešku tijekom dohvaćanja dataset-a

OČEKIVANI REZULTAT

- Sustav prikazuje poruku o privremenoj pogrešci

- Tehnički detalji greške nisu prikazani korisniku

REFERENCA NA POSLOVNA PRAVILA

- PR-RESOLVE-05

- PR-MSG-01

### TC-6.1-XX – Timeout ili nedostupnost eFTI platforme

Svrha

Provjeriti ponašanje sustava kada eFTI platforma ne odgovara

u definiranom vremenskom roku.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Sustav pokušava dohvatiti dataset s eFTI platforme

Koraci

1. eFTI platforma ne odgovara unutar definiranog vremenskog okvira

Očekivani rezultat

- Sustav prekida pokušaj dohvaćanja

- Sustav prikazuje poruku o privremenoj nedostupnosti

- Tehnički detalji nisu prikazani korisniku

Referenca na poslovna pravila

- PR-RESOLVE-06

- PR-MSG-01

### TC-6.1-XX – Djelomični odgovor / više pogodaka (ako je primjenjivo kod upita koji vraća listu)

## Prikaz zahtjeva i rezultata zahtjeva

Ova sekcija objedinjuje sva pravila i testne slučajeve koji se odnose na ponašanje aplikacije na ekranu pretrage i prikaza rezultata, odnosno na:

- prikaz statusa zahtjeva tijekom obrade

- prikaz završnog ishoda zahtjeva (uspjeh ili neuspjeh)

- prikaz rezultata kada je zahtjev dovršen

- ponašanje aplikacije pri refreshu preglednika tijekom obrade ili nakon obrade

- dostupnost i ponašanje akcija na ekranu (npr. Pretraži, Nova pretraga, Natrag)

Ova sekcija ne pokriva:

- unos i validaciju UIL-a (sekcija 3.5)

- razrješenje identifikatora i dohvat podataka (sekcija 3.6)

- mapiranje i prikaz sadržaja dataset-a (sekcija 3.7)

### TC-6.1-XX – Prikaz liste zahtjeva i dodavanje novog zahtjeva kao novog retka

Svrha

Provjeriti da ekran prikazuje listu zahtjeva te da se svaki novi pokrenuti zahtjev zapisuje kao novi redak u listi.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

Koraci

1. Korisnik pokrene zahtjev pretrage

2. Sustav prikazuje listu zahtjeva

3. Korisnik pokrene još jedan zahtjev pretrage

Očekivani rezultat

- Lista zahtjeva je prikazana

- Novi zahtjev je prikazan kao novi redak u listi

- Prethodni zahtjev (ako postoji) ostaje vidljiv u listi

Referenca na poslovna pravila

- PR-REQ-11 (Pravila prikaza liste zahtjeva i dodavanja novog retka)

### TC-6.1-XX – Prikaz statičnih informacija zahtjeva i njihov kontinuitet kroz promjene statusa

Svrha

Provjeriti da se statične informacije zahtjeva prikazuju i da se ne mijenjaju

dok se status zahtjeva mijenja.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- U listi postoji barem jedan zahtjev

Koraci

1. Sustav prikazuje redak zahtjeva u listi

2. Status zahtjeva se promijeni tijekom obrade

Očekivani rezultat

- Statične informacije zahtjeva su prikazane

- Statične informacije ostaju nepromijenjene tijekom promjene statusa

Referenca na poslovna pravila

- PR-REQ-12 (Pravila prikaza i stabilnosti statičnih informacija zahtjeva)

### TC-6.1-XX – Prikaz životnog ciklusa statusa zahtjeva (obrada, uspjeh, neuspjeh)

Svrha

Provjeriti da se status zahtjeva prikazuje i ažurira kroz cijeli životni ciklus

te da završni status odgovara ishodu obrade.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik je pokrenuo zahtjev

Koraci

1. Sustav započne obradu zahtjeva

2. Sustav tijekom vremena ažurira status zahtjeva

3. Sustav završi zahtjev uspješno ili neuspješno

Očekivani rezultat

- Tijekom obrade prikazuje se status obrade

- Nakon završetka prikazuje se završni status (uspjeh ili neuspjeh)

- Status se ne vraća na prethodne vrijednosti

Referenca na poslovna pravila

PR-REQ-01 (Status tijekom obrade)

PR-REQ-02 (Status nakon uspjeha)

PR-REQ-03 (Status nakon neuspjeha)

PR-REQ-04 (Stabilnost statusa)¨

### TC-6.1-XX – Prikaz i dostupnost akcija ovisno o statusu zahtjeva

Svrha

Provjeriti da su akcije nad zahtjevom prikazane i dostupne u skladu sa statusom

te da nisu dostupne akcije koje nisu dozvoljene.

Preduvjeti

  - Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

  - U listi postoji zahtjev u različitim statusima (obrada, uspjeh, neuspjeh)

Koraci

1. Sustav prikaže zahtjev u statusu obrade

2. Sustav prikaže zahtjev u statusu uspjeha

3. Sustav prikaže zahtjev u statusu neuspjeha

Očekivani rezultat

- Prikazane akcije ovise o statusu zahtjeva

- Nedozvoljene akcije nisu dostupne u statusu u kojem nisu dozvoljene

Referenca na poslovna pravila

PR-REQ-07 (Akcije tijekom obrade)

PR-REQ-08 (Akcije nakon završetka)

### TC-6.1-XX – Refresh ekrana zahtjeva i konzistentnost prikaza

Svrha

Provjeriti da refresh preglednika ne narušava prikaz liste zahtjeva i da se nakon

refresh-a prikazuju konzistentni statusi i rezultati.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- U listi postoji barem jedan zahtjev (u obradi ili završen)

Koraci

1. Korisnik izvrši refresh preglednika na ekranu zahtjeva

2. Sustav ponovno prikaže ekran zahtjeva

Očekivani rezultat

- Lista zahtjeva je i dalje prikazana

- Statusi zahtjeva su konzistentni s njihovim stvarnim stanjem

- Nema dupliciranja zahtjeva u listi zbog refresh-a

Referenca na poslovna pravila

- PR-REQ-09 (Refresh tijekom obrade)

- PR-REQ-10 (Refresh nakon završetka)

- PR-REQ-04 (Stabilnost prikaza)

### TC-6.1-XX – Prikaz rezultata po završetku zahtjeva

Svrha

Provjeriti da se nakon završetka zahtjeva prikazuje odgovarajući rezultat:

prikaz dataset-a kod uspjeha ili poruka bez prikaza detalja kod neuspjeha.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Postoji zahtjev koji je završio uspješno i zahtjev koji je završio neuspješno

Koraci

1. Sustav prikaže završeni zahtjev s uspješnim ishodom

2. Sustav prikaže završeni zahtjev s neuspješnim ishodom

Očekivani rezultat

- Kod uspjeha prikazuje se rezultat (dataset) povezan sa zahtjevom

- Kod neuspjeha prikazuje se poruka, bez prikaza detalja dataset-a

- Rezultati su povezani s odgovarajućim zahtjevom

Referenca na poslovna pravila

- PR-REQ-05 (Prikaz rezultata nakon uspjeha)

- PR-REQ-06 (Prikaz kada nema rezultata)

- PR-MSG-01 (Pravila poruka)

### TC-6.1-XX – Nova pretraga nakon završetka zahtjeva

Svrha

Provjeriti da korisnik može započeti novu pretragu nakon završetka zahtjeva

te da se prethodni zahtjev zadrži u listi povijesti.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Postoji barem jedan zahtjev koji je završio (uspješno ili neuspješno)

Koraci

1. Korisnik odabire opciju "Nova pretraga"

2. Sustav priprema ekran za novi unos

Očekivani rezultat

- Ekran je spreman za unos novog UIL-a

- Prethodni zahtjev ostaje prikazan u listi zahtjeva

- Novi zahtjev još nije dodan u listu zahtjeva

Referenca na poslovna pravila

- PR-REQ-11 (Pravila započinjanja nove pretrage)

- PR-REQ-04 (Stabilnost prikaza)

## Testni slučajevi – Prikaz i provjera podataka

Ova skupina testnih slučajeva služi za verifikaciju da se dohvaćeni XML podaci prikazuju u skladu s definiranim poslovnim pravilima, neovisno o načinu dohvaćanja dataset-a.

Testni slučajevi iz ove skupine:

- ne testiraju dohvat podataka (to je pokriveno drugim TC-ovima),

- ne sadrže XML putanje u koracima

### TC-6.1-XX – Prikaz dohvaćenog dataset-a (osnovni prikaz)

SVRHA

Provjeriti da se dohvaćeni dataset prikazuje korisniku u osnovnom,strukturiranom i čitljivom obliku.

PREDUVJETI

- Dataset je uspješno dohvaćen

KORACI

1. Sustav prikazuje ekran s dohvaćenim dataset-om

OČEKIVANI REZULTAT

- Dataset je prikazan korisniku

- Prikaz je strukturiran u logičke cjeline

- Nema prikaza tehničkih ili sistemskih informacija

REFERENCA NA POSLOVNA PRAVILA

- PR-XML-15

### TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: podaci o pošiljci / prijevozu

Svrha

Provjeriti da su osnovni podaci o pošiljci i prijevozu ispravno mapirani

iz XML-a i prikazani korisniku.

Preduvjeti

- Dataset je uspješno dohvaćen

- Podaci o pošiljci postoje u XML-u

Koraci

1. Sustav prikazuje sekciju s osnovnim podacima o pošiljci i prijevozu

Očekivani rezultat

- Prikazani su svi relevantni podaci o pošiljci

- Podaci su mapirani prema poslovnim pravilima

- Prikaz je čitljiv i konzistentan

Referenca na poslovna pravila

- PR-XML-01

- PR-XML-04

### TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: sudionici prijevoza

Svrha

Provjeriti da su sudionici prijevoza ispravno mapirani i prikazani

u poslovno razumljivom obliku.

Preduvjeti

- Dataset je uspješno dohvaćen

- Podaci o sudionicima postoje u XML-u

Koraci

1. Sustav prikazuje sekciju sa sudionicima prijevoza

Očekivani rezultat

- Prikazani su pošiljatelj, prijevoznik i primatelj

- Nazivi i adrese su pravilno mapirani

- Tehnička struktura XML-a nije vidljiva korisniku

Referenca na poslovna pravila

- PR-XML-06

- PR-XML-14

### TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: relacija / mjesta utovara i istovara

SVRHA

Provjeriti ispravan prikaz relacije prijevoza i mjesta utovara i istovara.

PREDUVJETI

- Dataset je uspješno dohvaćen

- Podaci o relaciji postoje u XML-u

KORACI

1. Sustav prikazuje sekciju s podacima o relaciji prijevoza

OČEKIVANI REZULTAT

- Prikazana su mjesta utovara i istovara

- Redoslijed i nazivi su ispravni

- Prikaz je u skladu s poslovnim pravilima

REFERENCA NA POSLOVNA PRAVILA

PR-XML-07

### TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: podaci o vozilu i prikolici

Svrha

Provjeriti da su podaci o vozilu i prikolici ispravno mapirani i prikazani.

Preduvjeti

- Dataset je uspješno dohvaćen

- Podaci o vozilu i/ili prikolici postoje u XML-u

Koraci

1. Sustav prikazuje sekciju s podacima o vozilu i prikolici

Očekivani rezultat

Prikazani su podaci o vozilu i prikolici ako postoje

Neprisutni podaci nisu prikazani ili su označeni kao N/A

Prikaz je u skladu s poslovnim pravilima

Referenca na poslovna pravila

- PR-XML-08

- PR-XML-12

### TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: podaci o robi

Svrha

Provjeriti ispravan prikaz i mapiranje podataka o robi.

Preduvjeti

- Dataset je uspješno dohvaćen

- Podaci o robi postoje u XML-u

Koraci

1. Sustav prikazuje sekciju s podacima o robi

Očekivani rezultat

  - Prikazan je opis, količina i mjere robe

  - Agregacija podataka je u skladu s pravilima

  - Prikaz je čitljiv i konzistentan

Referenca na poslovna pravila

- PR-XML-09

### TC-6.1-XX – Prikaz i mapiranje: dokumenti i reference

Svrha

Provjeriti prikaz dokumenata i referenci povezanih s prijevozom.

Preduvjeti

  - Dataset je uspješno dohvaćen

  - Dokumenti ili reference postoje u XML-u

Koraci

1. Sustav prikazuje sekciju s dokumentima i referencama

Očekivani rezultat

- Dokumenti i reference su prikazani ako postoje

- Ako ne postoje, sekcija se ne prikazuje ili je prazna

- Prikaz je u skladu s poslovnim pravilima

Referenca na poslovna pravila

- PR-XML-11

- PR-XML-12

### TC-6.1-XX – Ponašanje prikaza kod nedostajućih XML polja

Svrha

Provjeriti ponašanje prikaza kada pojedini XML elementi nedostaju.

Preduvjeti

- Dataset je uspješno dohvaćen

- Pojedini podaci nisu prisutni u XML-u

Koraci

1. Sustav prikazuje dataset s nedostajućim podacima

Očekivani rezultat

- Nedostajući podaci nisu prikazani ili su označeni kao N/A

- Prikaz ostaje stabilan i čitljiv

Referenca na poslovna pravila

- PR-XML-12

- PR-XML-13

### TC-6.1-XX – Formatiranje prikaza podataka

Svrha

Provjeriti da su datumi, jedinice mjere, države i decimalni zapisi

formatirani u skladu s poslovnim pravilima.

Preduvjeti

- Dataset je uspješno dohvaćen

Koraci

1. Sustav prikazuje podatke s različitim formatima

Očekivani rezultat

- Datumi su prikazani u čitljivom formatu

- Jedinice mjere i države su konzistentne

- Decimalni zapis je u skladu s pravilima

Referenca na poslovna pravila

PR-XML-17

### TC-6.1-XX – Validacija naziva polja i etiketa

Svrha

Provjeriti da su nazivi polja i etikete prikazani u poslovno razumljivom

obliku, bez tehničke XML terminologije.

Preduvjeti

- Dataset je uspješno dohvaćen

KORACI

1. Sustav prikazuje sve sekcije i polja dataset-a

Očekivani rezultat

Nazivi polja su user-friendly

XML ili tehnički nazivi nisu vidljivi korisniku

Terminologija je konzistentna kroz prikaz

Referenca na poslovna pravila

- PR-XML-14

- PR-XML-18

## Testni slučajevi – Pravila korištenja i navigacija (UI/UX)

### TC-6.1-XX – Ponašanje gumba "Natrag" u aplikaciji (povrat na pretragu)

Svrha

Provjeriti da gumb "Natrag" unutar aplikacije vraća korisnika na ekran pretrage

na kontrolirani način, bez neželjenog ponovnog dohvaćanja podataka.

Preduvjeti

  - Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

  - Korisnik se nalazi na ekranu prikaza rezultata ili prikaza dataset-a

Koraci

1. Korisnik odabire gumb "Natrag" u aplikaciji

Očekivani rezultat

- Sustav prikazuje ekran pretrage

- Prethodno dohvaćeni podaci nisu automatski ponovno dohvaćeni

- Korisnik može pokrenuti novu pretragu

Referenca na poslovna pravila

- PR-NAV-01 (Ponašanje gumba "Natrag" unutar aplikacije)

### TC-6.1-XX – Web preglednik navigacija: Back (preglednik)

Svrha

Provjeriti ponašanje aplikacije kada korisnik koristi funkciju Back u web pregledniku.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik je navigirao između najmanje dva ekrana unutar aplikacije

Koraci

1. Korisnik odabire Back u web pregledniku

Očekivani rezultat

- Aplikacija se ponaša u skladu s definiranim pravilima navigacije preglednika

- Ne dolazi do prikaza nekonzistentnih ili zastarjelih podataka

- Ne dolazi do neovlaštenog pristupa sadržaju bez aktivne sesije

Referenca na poslovna pravila

- PR-NAV-02 (Ponašanje Back u web pregledniku)

- PR-SESSION-02 (Ponašanje aplikacije bez aktivne sesije)

### TC-6.1-XX – Web preglednik navigacija: Refresh (F5)

Svrha

Provjeriti ponašanje aplikacije kada korisnik izvrši refresh web preglednika.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik se nalazi na jednom od ekrana aplikacije (pretraga, lista zahtjeva, prikaz dataset-a)

Koraci

1. Korisnik izvrši refresh web preglednika (F5)

2. Sustav ponovno učita trenutni ekran

Očekivani rezultat

- Aplikacija se ponovno učita bez greške

- Prikaz i stanje aplikacije su konzistentni s pravilima (npr. lista zahtjeva i statusi)

- Ne dolazi do dupliciranja zahtjeva zbog refresh-a

- Ako sesija nije aktivna, korisnik se preusmjerava na prijavu

Referenca na poslovna pravila

- PR-NAV-03 (Ponašanje Refresh u web pregledniku)

- PR-REQ-09 (Refresh tijekom obrade zahtjeva)

- PR-REQ-10 (Refresh nakon završetka zahtjeva)

- PR-SESSION-02 (Ponašanje aplikacije bez aktivne sesije)

### TC-6.1-XX – Otvaranje aplikacije u novoj kartici ili dupliciranje sesije

Svrha

Provjeriti ponašanje aplikacije kada korisnik otvori aplikaciju u novoj kartici

ili duplicira postojeću karticu.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik ima otvorenu aplikaciju u jednoj kartici

Koraci

1. Korisnik otvori aplikaciju u novoj kartici ili duplicira postojeću karticu

2. Korisnik pokuša koristiti aplikaciju u obje kartice

Očekivani rezultat

- Aplikacija se ponaša u skladu s pravilima upravljanja sesijom u više kartica

- Ne dolazi do nekonzistentnog stanja ili gubitka kontrole nad sesijom

- Ne dolazi do neovlaštenog pristupa bez aktivne sesije

Referenca na poslovna pravila

- PR-NAV-04 (Ponašanje aplikacije u više kartica)

- PR-SESSION-03 (Upravljanje sesijom u više kartica)

### TC-6.1-XX – Ponašanje nakon zatvaranja preglednika i ponovnog otvaranja

Svrha

Provjeriti ponašanje aplikacije nakon zatvaranja web preglednika i ponovnog otvaranja,

ovisno o pravilima trajanja korisničke sesije.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

Koraci

1. Korisnik zatvori web preglednik

2. Korisnik ponovno otvori web preglednik i aplikaciju

Očekivani rezultat

  - Aplikacija se ponaša u skladu s pravilima trajanja i pohrane sesije

  - Ako sesija nije aktivna, korisnik se preusmjerava na prijavu

  - Ako je sesija i dalje aktivna prema pravilima, korisnik može nastaviti rad

Referenca na poslovna pravila

- PR-NAV-05 (Ponašanje nakon zatvaranja i ponovnog otvaranja)

- PR-SESSION-04 (Trajanje i obnova korisničke sesije)

## Testni slučajevi – Evidentiranje

### TC-6.1-XX – Evidentiranje pristupa (audit): uspješan dohvat

Svrha

Provjeriti da se uspješan pristup i dohvat podataka evidentira u audit zapisu

u skladu s poslovnim pravilima evidentiranja.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Korisnik ima ovlasti za pristup traženim podacima

- Dohvat dataset-a je uspješno završen

Koraci

1. Sustav uspješno razrješava UIL i dohvaća dataset

2. Sustav završava obradu zahtjeva uspješno

Očekivani rezultat

- Evidentiran je audit zapis o uspješnom pristupu

- Audit zapis sadrži osnovne informacije o pristupu

- Evidentiranje je izvršeno bez utjecaja na korisnički prikaz

Referenca na poslovna pravila

- PR-AUDIT-01 (Evidentiranje uspješnog pristupa)

### TC-6.1-XX – Evidentiranje pristupa (audit): neuspješan dohvat ili greška

Svrha

Provjeriti da se neuspješan pokušaj dohvaćanja podataka ili greška tijekom obrade

evidentira u audit zapisu.

Preduvjeti

- Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

- Sustav pokuša obraditi zahtjev koji završava neuspješno

Koraci

1. Sustav pokuša razrješiti UIL i dohvatiti dataset

2. Obrada zahtjeva završi neuspješno (npr. nije pronađeno, greška, timeout)

Očekivani rezultat

- Evidentiran je audit zapis o neuspješnom pokušaju pristupa

- Audit zapis sadrži osnovne informacije o pokušaju pristupa

- Tehnički detalji greške nisu vidljivi korisniku

Referenca na poslovna pravila

- PR-AUDIT-02 (Evidentiranje neuspješnog pristupa)

### TC-6.1-XX – Evidentiranje: pokušaj pristupa bez ovlasti

Svrha

Provjeriti da se pokušaj pristupa podacima bez odgovarajućih ovlasti

ispravno blokira i evidentira u audit zapisu.

Preduvjeti

  - Korisnik je uspješno prijavljen u aplikaciju

  - Korisnik nema ovlasti za traženi skup podataka (rola ili subset ograničenje)

Koraci

1. Korisnik pokuša pristupiti podacima bez odgovarajućih ovlasti

Očekivani rezultat

- Sustav onemogućava pristup podacima

- Korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka

- Evidentiran je audit zapis o neovlaštenom pokušaju pristupa

Referenca na poslovna pravila

- PR-AUDIT-03 (Evidentiranje neovlaštenog pokušaja pristupa)

- PR-AUTH-02 (Kontrola pristupa prema ulozi ili subsetu)

- PR-MSG-01 (Pravila prikaza poruka korisniku)

### TC-6.1-XX – Evidentiranje autentikacije: uspješna prijava korisnika

Svrha

Provjeriti da se svaka uspješna autentikacija korisnika evidentira

u audit zapisu u skladu s poslovnim pravilima.

Preduvjeti

- Korisnik ima važeće korisničke vjerodajnice

- Korisnik se nalazi na ekranu za prijavu

Koraci

1. Korisnik unosi ispravne vjerodajnice

2. Sustav uspješno autentificira korisnika

3. Korisniku se omogućuje pristup aplikaciji

Očekivani rezultat

- Autentikacija korisnika je uspješna

- Korisniku je omogućen pristup aplikaciji

- Evidentiran je audit zapis o uspješnoj autentikaciji

Referenca na poslovna pravila

- PR-AUDIT-04

### TC-6.1-XX – Evidentiranje autentikacije: neuspješna prijava korisnika

Svrha

Provjeriti da se svaki neuspješan pokušaj autentikacije korisnika

evidentira u audit zapisu u skladu s poslovnim pravilima.

Preduvjeti

- Korisnik se nalazi na ekranu za prijavu

Koraci

1. Korisnik unosi neispravne vjerodajnice

2. Sustav odbija autentikaciju

Očekivani rezultat

- Autentikacija korisnika nije uspješna

- Korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka

- Evidentiran je audit zapis o neuspješnom pokušaju autentikacije

Referenca na poslovna pravila

- PR-AUDIT-05

- PR-MSG-01

# PRILOG A – Poslovna pravila i poruke

## Poruke

## Poslovna pravila za autentikaciju i sesiju

## Poslovna pravila za unos i validaciju UILa

### PR-UIL-01 Pravila formata i prihvata UIL-a

### PR-UIL-02 Pravila obaveznih polja za unos UIL-a

### PR-UIL-03 Pravila dozvoljenih znakova i maksimalne duljine UIL-a

### PR-UIL-04 Sprječavanje duplikat zahtjeva pri pretrazi

### PR-UIL-05 Prikaz statusa obrade zahtjeva

## Poslovna pravila za razrješenje identifikatora i dohvat podataka

### RESOLVE-01

Pravila lokalnog razrješenja UIL-a putem ROI-a

### PR-RESOLVE-02

Pravila prekograničnog razrješenja UIL-a putem G2G komunikacije

### PR-RESOLVE-03

Pravila ponašanja sustava kada UIL ne postoji u sustavu

### PR-RESOLVE-04

Pravila ponašanja sustava kada dataset nije aktivan

### PR-RESOLVE-05

Pravila ponašanja sustava u slučaju greške eFTI platforme

### PR-RESOLVE-06

Pravila ponašanja sustava u slučaju timeouta ili nedostupnosti platforme

### PR-RESOLVE-07

Pravila obrade djelomičnih odgovora ili više pogodaka (ako je primjenjivo)

## Pravila prikaza zahtjeva i rezultata zahtjeva

Ova sekcija pravila definira ponašanje ekrana koji prikazuje listu zahtjeva, njihove statične informacije, promjenjive statuse, dostupne akcije te prikaz rezultata zahtjeva. Pravila ne opisuju tehničku implementaciju.

### PR-REQ-01

Prikaz statusa zahtjeva tijekom obrade

### PR-REQ-02

Prikaz statusa zahtjeva nakon uspješnog završetka

### PR-REQ-03

Prikaz statusa zahtjeva nakon neuspješnog završetka

### PR-REQ-04

Stabilnost prikaza statusa i sprječavanje nekonzistentnosti

(npr. bez vraćanja na prethodni status, bez duplikata prikaza)

### PR-REQ-05

Prikaz rezultata nakon uspješnog završetka zahtjeva

### PR-REQ-06

Prikaz ishoda kada nema rezultata ili kada je zahtjev neuspješan

(npr. poruka bez prikaza detalja dataset-a)

### PR-REQ-07

Pravila prikaza i dostupnosti akcija dok je zahtjev u obradi

### PR-REQ-08

Pravila prikaza i dostupnosti akcija nakon završetka zahtjeva

(razlikovati uspjeh i neuspjeh ako je potrebno)

### PR-REQ-09

Ponašanje ekrana pri refreshu preglednika dok je zahtjev u obradi

### PR-REQ-10

Ponašanje ekrana pri refreshu preglednika nakon završetka zahtjeva

### PR-REQ-11

Pravila prikaza liste zahtjeva i dodavanja novog zahtjeva kao novog retka

(novi zahtjev se zapisuje kao novi redak, prethodni ostaju u povijesti)

### PR-REQ-12

Pravila prikaza statičnih informacija zahtjeva i njihova nepromjenjivost

(statični dio se ne mijenja kroz promjene statusa)

### PR-REQ-13

Pravila započinjanja nove pretrage nakon završetka zahtjeva

(reset unosa, zadržavanje povijesti, bez automatskog dodavanja novog retka)

### PR-MSG-01

Opća pravila prikaza poruka korisniku (već postojeća sekcija, koristi se i ovdje)

## Pravila mapiranja XML podataka na korisnički prikaz

Ova sekcija definira poslovna pravila mapiranja XML podataka (eFTI Common Data Set) na korisnički prikaz u aplikaciji za cestovnu kontrolu.

Cilj pravila je osigurati da:

- svi regulatorno relevantni podaci budu prikazani,

- podaci budu prikazani u poslovno razumljivom obliku,

- korisnički prikaz bude konzistentan, čitljiv i stabilan,

- tehnička struktura XML-a ostane skrivena od krajnjeg korisnika.

### PR-XML-01 – Jednoznačno mapiranje

Svako prikazano polje u korisničkom sučelju mora biti mapirano na točno određeni XML element ili kombinaciju elemenata.

### PR-XML-02 – Bez generiranja podataka

Sustav ne smije generirati, izračunavati ili pretpostavljati vrijednosti koje ne postoje u XML dokumentu, osim ako je to izričito definirano pravilom (npr. zbrajanje masa).

### PR-XML-03 – Razdvajanje podataka i prikaza

Korisnički prikaz ne smije sadržavati XML oznake, putanje, tehničke nazive elemenata niti druge tehničke detalje.

### PR-XML-04 – Grupiranje po poslovnim cjelinama

Podaci se prikazuju u logičkim sekcijama koje odgovaraju uobičajenim teretnim dokumentima:

- Sudionici prijevoza

- Relacija i prijevoz

- Vozilo i oprema

- Roba

- Dokumenti i napomene

### PR-XML-05 – Redoslijed sekcija

Sekcije se prikazuju redoslijedom koji omogućuje brz i intuitivan pregled, usporediv s papirnatim obrascem (npr. CMR).

### PR-XML-06 – Sudionici prijevoza

Nazivi i adrese sudionika mapiraju se iz elemenata <carrier> i <associatedParty>, pri čemu se adresni elementi spajaju u jednu čitljivu adresnu liniju.

### PR-XML-07 – Relacija prijevoza

Mjesta utovara i istovara mapiraju se iz elemenata loadingLocation i unloadingLocation te se prikazuju u jedinstvenom tekstualnom formatu.

### PR-XML-08 – Vozilo i oprema

Podaci o vozilu i opremi (kamion, prikolica, kontejner) mapiraju se iz odgovarajućih XML elemenata i prikazuju samo ako postoje u XML-u.

### PR-XML-09 – Roba

Opis, količina i masa robe mapiraju se iz elemenata consignmentItem. Ako postoji više stavki, primjenjuju se pravila agregacije (npr. zbroj mase).

### PR-XML-10 – Opasan teret

Podaci o opasnom teretu prikazuju se isključivo ako u XML-u postoji dangerousGoods element.

### PR-XML-11 – Dokumenti i napomene

Dokumenti i napomene prikazuju se samo ako su prisutni u XML-u; u suprotnom se sekcija može sakriti.

### PR-XML-12 – Nedostajući podaci

- Ako XML element ne postoji:

- sustav ne prikazuje grešku,

- polje se ne prikazuje ili se označava kao „N/A“,

- prikaz ostaje stabilan i čitljiv.

### PR-XML-13 – Nema gubitka podataka

Svi podaci koji postoje u XML-u i relevantni su za regulativu moraju biti prikazani.

## Poslovna pravila za navigaciju (UX/UI)

### PR-NAV-01 Ponašanje gumba "Natrag" u aplikaciji

### PR-NAV-02 Ponašanje Back u web pregledniku

### PR-NAV-03 Ponašanje Refresh u web pregledniku

### PR-NAV-04 Ponašanje aplikacije u više kartica

### PR-NAV-05 Ponašanje nakon zatvaranja i ponovnog otvaranja preglednika

## Poslovna pravila za Evidentiranje

### PR-AUDIT-01

Pravila evidentiranja uspješnog pristupa podacima

### PR-AUDIT-02

Pravila evidentiranja neuspješnog pokušaja pristupa ili greške

### PR-AUDIT-03

Pravila evidentiranja pokušaja pristupa bez ovlasti

### PR-AUDIT-04

Pravila evidentiranja pokušaja autentikacije (uspješnih i neuspješnih)

.